	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

[image: image1.wmf]
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	Titulo:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)
	Fecha (año-Mes Día):

               2021-12-15

	
	
	Página 14 de 47



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


[image: image27.png]



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

2019-2022
V4
Bogotá D.C., diciembre 2021
	Elaboró:

 Capitán WILSON FERNANDO GARCÍA VÉLEZ
Responsable Supervisión Proyectos Tecnológicos
Mayor RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
Coordinador Grupo Telemática
	Revisó:

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Jefe (E) Oficina de Planeación

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
	Aprobó:

Coronel HENRY MARTÍN GONZALEZ CELIS
Subdirector Operativo
Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General


CONTENIDO
1 OBJETIVO

2 JUSTIFICACIÓN
3 CAMPO DE APLIACIÓN O ALCANCE DEL DOCUMENTO

4 CONTENIDO DEL PLAN
4.1 MARCO NORMATIVO

4.2 RUPTURAS ESTRATÉGICAS

4.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.3.1 Estrategia de TI

4.3.2 Uso y Apropiación de la Tecnología

4.3.3 Sistemas de información

4.3.4 Servicios Tecnológicos

4.3.5 Gestión de Información

4.3.6 Gobierno de TI

4.3.7 Análisis Financiero

4.4 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

4.4.1 Modelo operativo

4.4.2 Necesidades TIC
4.4.3 Alineación de TI con los procesos
4.5 MODELO DE GESTIÓN DE TI

4.5.1 Estrategia de TI

4.5.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI

4.5.2 Gobierno de TI

4.5.2.1 Cadena de valor de TI

4.5.2.2 Indicadores y Riesgos

4.5.2.3 Plan de implementación de procesos

4.5.2.4 Estructura organizacional de TI

4.5.3 Gestión de información

4.5.3.1 Herramientas de análisis

4.5.4 Sistemas de información

4.5.4.1 Arquitectura de sistemas de información

4.5.4.2 Implementación de sistemas de información

4.5.4.3 Servicios de soporte técnico

4.5.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos

4.5.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC

4.5.5.2 Infraestructura

4.5.5.3 Conectividad

4.5.5.4 Servicios de operación

4.5.5.5 Mesa de servicios

4.5.5.6 Procedimientos de gestión

4.5.6 Uso y apropiación

4.6 MODELO DE PLANEACIÓN

4.6.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC

4.6.2 Estructura de actividades estratégicas

4.6.3 Plan maestro o Mapa de Ruta

4.6.4 Proyección de presupuesto área de TI

4.6.5 Plan proyecto de inversión

5. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO (INDICADOR)
6. SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

6.1 Interoperabilidad
6.2 Autenticación electrónica
6.3 Carpeta ciudadana
7. BIBLIOGRAFÍA 
1. OBJETIVO

Desarrollar las políticas y planes relacionados con la adquisición e importación de bienes y servicios, construcción de estaciones de Policía, confección de uniformes y programas de créditos para el personal de la Policía Nacional, a partir de la modernización tecnológica de la entidad, apoyados en el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), para contribuir a los propósitos institucionales y del sector.
2. JUSTIFICACIÓN

Las entidades del Sector Defensa y del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) han incorporado en sus procesos diversas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en pro de mejorar sus procesos, procedimientos y servicios.

Dicha incorporación requiere de una estrategia, plan de acción y estructura para el aprovechamiento al máximo de los recursos tecnológicos, por medio de la definición de políticas, estándares, instructivos, metodologías, directrices y recomendaciones que lleven al uso efectivo de la tecnología como herramientas efectivas y eficaces.

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) es el instrumento que facilita la evaluación y planeación de la utilización de las TIC y los sistemas de información en el Fondo Rotatorio de la Policía, utilizando como referencia las buenas prácticas para lograr un enfoque unificado y reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzos.

Por lo tanto, el PETI es una herramienta de apoyo a la estrategia del FORPO, un elemento activo que busca la forma de optimización de la tecnología y que está al servicio de la entidad y de sus metas.
De igual forma, se da inicio al planteamiento sobre la implementación de los servicios ciudadanos digitales de interoperabilidad, autenticación electrónica y carpeta ciudadano.
3. CAMPO DE APLICACIÓN O ALCANCE DEL DOCUMENTO

El PETI se estructuró teniendo en cuenta la integración de los procesos de la entidad con la tecnología para generar valor y cumplir de manera efectiva con los planes desarrollados y la misión con la que cuenta el Fondo Rotatorio de la Policía, por otro lado, en la participación y acercamiento con los clientes internos y externos, ampliando y mejorando la calidad y cantidad de servicios en línea el cual disminuye costos y tiempos para los usuarios. 
El PETI está comprendido por 4 fases: En la primera fase, se llevó a cabo el análisis de la situación actual, a través del entendimiento general de la estrategia organizacional, de la eficiencia de los procesos, del grado de madurez actual en la gestión de TI y de la aceptación de la tecnología.
En la segunda fase se hizo el análisis del modelo operativo y organizacional de la entidad, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, de tal forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI.

En la tercera fase, a partir del entendimiento logrado en las dos fases anteriores, se desarrolló y se desarrolla la estrategia de TI, la cual plantea el modelo de gestión de TI alineado a la estrategia de la entidad y el sector que se desarrolla en los modelos de información, sistemas de información, arquitectura de servicios tecnológicos, Gobierno de TI y modelos de uso y apropiación, teniendo en cuenta no sólo los aspectos específicos de cada componente, sino las actividades estratégicas transversales a la gestión de TI.

Finalmente, en la cuarta fase se estableció el modelo de planeación con la definición de los lineamientos y actividades estratégicas para desarrollar el plan de implementación de la estrategia y se estructura el plan maestro. 
Teniendo en cuenta los lineamientos, se desarrollan los planes de acción en el corto, mediano y largo plazo, con actualizaciones anuales que tomarán en cuenta los avances en los proyectos que lo componen y el contexto en el que se desarrollan.
4. CONTENIDO DEL PLAN
4.1. MARCO NORMATIVO

	No.
	FECHA Y REQUISITOS LEGALES (NORMAS) Y OTROS REQUISITOS
	ARTÍCULOS Y/O CONTENIDOS,  QUE APLICA
 (SI LO REQUIERE)

	
	
	

	1
	Norma Técnica NTC - ISO 9001:2015
	Numeral 7 Apoyo
Numeral 7.1.3 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, 
ITEM b) Equipos, incluyendo hardware y software
ITEM d) Tecnologías de la información y comunicación 

	2
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
	3.Tercera dimensión :Gestión con valores para resultados
3.2.1.3 Política Gobierno Digital: TIC para la gestión
3.2.2.4 Política de Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto 
5. Quinta  dimensión: Información y comunicación
5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

	3
	Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
	Toda la Normatividad sobre lo mínimo a publicar 

	4
	Decreto 1008 de 2018 " "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"


Manual de Gobierno Digital  Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el decreto 1078 de 2015 capitulo 1, titulo 9, parte 2, libro 2, parte 2)
	Componentes TIC para el estado y TIC para la sociedad
Habilitadores transversales Seguridad de la información, Arquitectura y Servicios ciudadanos digitales. 

	5
	Resolución 533 de 2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco Normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones
	Toda la Normatividad   

	6
	Resolución 00374 del 31 de julio 2018 "Por la cual se deroga la resolución N° 00523 del 2008 que reorganiza los grupos de trabajo internos del Fondo Rotatorio de la Policía y se establecen funciones específicas, y sus modificatorias, las resoluciones N° 00696 de 2008, N° 00483 de 2012, N° 00259 de 2014, N° 00778 de 2014 y N° 00249 de 2015 y se dictan otras disposiciones.”
	Articulo 3  ITEM 2,1 Funciones de la A a la R

	7
	Resolución 693 del 2016 Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno 
	Articulo 1 y 2

	8
	Decreto 2125 de 2008 Por medio de la cual se modifica la estructura del Fondo Rotatorio de la Policía  
	Artículo 7 - Función 18 

	9
	Resolución 00414 del 2016 Por la cual se conforma el Comité de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público "NICSP" en el Fondo Rotatorio de la Policía
	Articulo 1 y 2

	10
	Resolución 0061 de 2017 Por la cual se modifica la resolución 00414 
	Articulo 1 y 2

	11
	Resolución 525 de 2016 Por el cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma del Proceso Contable y el Sistema Documental Contable 
	Toda la Normatividad   

	12
	Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia Administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública
	ITEM 4 y 10

	13
	Instructivo 002 de 2015 
	1.1.1.4 Activos Intangibles
1.1.18 Deterioro del valor de los activos Generadores de Efectivo 

	14
	Manual de Políticas Contables Fondo Rotatorio de la Policía 
	6. Activos Intangibles 

	15
	Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones"
	Articulo 6 Definición de TIC

	16
	Decreto 612 de2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" 
	Articulo 1 

	17
	Resolución No. 0002710 del 3 de octubre de 2017 " Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del Ipv6"
	Toda la Normatividad   

	 I-3-2-4 Instructivo para administración KASPERSKY, I-3-2-7 Instructivo para administración de la suite visión empresarial, I-3-2-9 Instructivo para administrar el directorio activo, I-3-2-12 Instructivo para la administración de la página web, I-3-2-13 Instructivo para dar soporte al sistema de gestión documental ORFEO, I-3-2-06 Instructivo para administración del centro de cómputo, I-3-2-08 Instructivo para administrar Microsoft Exchange, Pr-3-2-01 Protocolo para uso de la sala multipropósito del Fondo Rotatorio de la Policía, Pr-3-2-03 Protocolo para definir el procedimiento de configuración y seguimiento del dispositivo FORTIGATE 1500D del Fondo Rotatorio de la Policía, Pr-3-2-04 Protocolo de configuración base de datos, Pr-3-2-05 Protocolo de pruebas base de datos .

	16
	Decisión 351 de 1993 que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
	Articulo 3 Programa de ordenador (Software)
Capítulo VIII De los programas de ordenador y bases de datos
Artículos  23,  24, 25, 26, 27 y 28

	17
	Directiva Presidencial 02 de 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)
	Articulo 1,2 y 3

	Plan Específico de Tecnologías TIC

	18
	Ley 80 de1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
	Articulo 4  (ITEM 1 al 10)
Articulo 26 (ITEM 1 al 8)

	19
	Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
	Articulo 2
Articulo 5
Articulo 8

	20
	Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional
	Subsección 4
Articulo 2.2.1.1.1.4.1
Articulo 2.2.1.1.1.4.4

	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

	21
	ISO 27001:2013
	Se aplican los controles (Políticas, procedimientos instructivos y controles) definidos en la declaración de aplicabilidad para las diferentes dimensiones de seguridad seleccionadas del anexo A de la norma 


Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales 

	Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012
	Toda la normatividad
	

	23
	Resolución 00486 del 30 de octubre 2020  "Mediante la cual se modifica la Resolución No. 00315 del 13 de junio de 2019, por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Fondo Rotatorio de la Policía y se dictan otras disposiciones".
	Sección 5 Subcomité de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Articulo 34 al Artículo 38)
Sección 9 Subcomité de Gobierno digital (Articulo 60 al  Artículo 66)


4.2. RUPTURAS ESTRATÉGICAS
Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas a romper de la Institución pública para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, a continuación, se listan las siguientes rupturas estratégicas identificadas:
· La resistencia al cambio, (imprimir, desconfianza al documento digital) frente a nuevas alternativas tecnológicas, como la firma digital, el uso de documentos digitales.
· Desconocimiento en la operación de los sistemas de información. 

4.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información del FORPO en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura Empresarial. Este análisis debe permitir conocer el estado actual a partir de la cual se debe proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de TI en la entidad.
4.3.1. Estrategia de TI
· Información general de la entidad
El Fondo Rotatorio de la Policía es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, creado mediante Decreto No.2361 del 6 de agosto de 1954, con el fin de contribuir al desarrollo de planes, programas y proyectos del gobierno respecto a la Policía Nacional y su personal.

Así mismo, los estatutos de la entidad están establecidos en el acuerdo 012 de 2013.

· Objeto social de la entidad
El Fondo Rotatorio de la Policía tiene como objeto fundamental desarrollar las políticas y planes relacionados con la adquisición, producción, comercialización, representación y distribución de bienes y servicios, para el normal funcionamiento de la Policía Nacional, Sector Defensa, Seguridad Nacional y demás entidades estatales.

· Estructura

A través de la resolución No. 00374 de 2018, se modifica la estructura orgánica del Fondo Rotatorio de la Policía, así:

[image: image2.png]DIRECTOR GENERAL|

OFICINA CONTROL INTERNO. OFICINA ASESORA DE PLANEACION

OFICINA ASESORA JURIDICA

X
y
Y
y

f
\
(
L

TELEMATICA ADQUISICIONES Y CONTRATOS

PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES

ALMACEN GENERAL FABRICA DE CONFECCIONES

OPERACIONES DE COMERCIO

LOGISTICA EXTERIOR

CCONVENIOS Y CONTRATOS

CENTRAL DE CUENTAS INTERADMINISTRATIVOS

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO| MERCADEO Y COMUNICACIONES

GESTION DOCUMENTAL CREDITOS Y CARTERA

CONTABILIDAD Y COSTOS

TESORERIA




· Planeación Estratégica

A partir del Plan Nacional de Desarrollo y de los lineamientos del Ministerio de Defensa y del GSED, se determinaron los propósitos y objetivos de la Entidad, mediante la MEGA, misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores, así mismo mediante la elaboración de los planes de acción.

El Fondo Rotatorio de la Policía, de cara al cumplimiento de estas disposiciones se alinea a través de la definición de una meta ambiciosa denominada MEGA.
MAPA DE PROCESOS

[image: image3.png]sepesa.aju| saued
ugpadaoiad Augoeysiies

1. PROCESOS GERENCIALES
2 PROCESOS MISIONALES

seAle1adxa A sapepisedan
sepesa.aju| saued




MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022

[image: image4.png]Perspectiva Cliente

Perspectiva Financiera

mistén, Vision,
PoLTICAS
ORGANIZACIONALES
EGA

spectiva Aprendizaje y Crecimiento





	PRINCIPIOS
	VALORES

	Transparencia
Excelencia
Economía
Efectividad
Oportunidad

	Probidad
Lealtad
Respeto
Compromiso
Responsabilidad
Tolerancia
Trabajo en equipo
Sentido de pertenencia


MISIÓN DE LA ENTIDAD

El Fondo Rotatorio de la Policía garantiza la prestación de un servicio efectivo, oportuno y de calidad, fundamentado en el desarrollo de los procesos y las actividades comerciales, que apoyen al funcionamiento de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado, para contribuir a la consolidación de la seguridad y la paz en Colombia.
VISIÓN DE LA ENTIDAD

Al año 2030, el Fondo Rotatorio de la Policía será uno de los referentes en la prestación de servicios; adquisición, producción, comercialización, distribución, nacionalización y representación de bienes con los más altos estándares de calidad y oportunidad, para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades estatales; comprometido con el sistema de gestión integral, soportado en la integridad y profesionalismo de su talento humano.
MEGA

	 
	Metas
	2019
	2020
	2021
	2022

	MEGA 1
	Confeccionar 3'424.800 productos
	811.200
	851.200
	871.200
	891.200

	MEGA 2
	Incluir 30 nuevos productos y/o servicios al año 2022
	5
	23
	1
	1

	MEGA 3
	Suscribir 14 contratos con nuevos clientes
	9
	2
	2
	1

	MEGA 4
	Al año 2022 beneficiar en un 42% la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá.
	35%
	41%
	41,5%
	42%


Cada año se elabora un plan de acción con metas e indicadores que apuntan a la ejecución de los objetivos específicos los cuales dan cumplimiento a los objetivos estratégicos, y éstos a su vez a las políticas organizacionales de la entidad.
· Plan de Acción
El plan de acción se estructura anualmente con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos específicos que a su vez permiten alcanzar los objetivos estratégicos y políticas, mediante actividades que se planean teniendo en cuenta el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), con el fin de determinar el seguimiento y evaluación de la gestión misional mediante indicadores ya sea de eficacia, eficiencia y efectividad.
Para cada objetivo se formula una matriz estratégica, es decir, que cada objetivo mínimo debe tener una meta y los respectivos indicadores para monitorearla, a continuación, se relaciona el plan de acción de la vigencia 2019, así:
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020
RESULTADO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Para la vigencia 2020 el proceso Telemática cuenta con cuatro planes de acción con los cuales el Proceso Telemática aporta al cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad para el cuatrienio 2019-2022, los cuales presentan el siguiente avance:

	Nombre del Plan
	Sistema de seguridad de la información

	Objetivo estratégico
	Fortalecer la gestión integral de la entidad

	Objetivo del Plan
	Certificar el sistema de seguridad de la información

	Tareas Programadas
	7 Tareas

	Tareas Cumplidas
	6 Tareas

	Tareas programadas para 2021
	1 Tarea

	Porcentaje de cumplimiento
	85.71%


El plan de acción correspondiente a la “Seguridad de la información” presenta un porcentaje de cumplimiento del 85.71%, dado que se ha dado consecución a seis tareas entre las que se encuentra la estructuración y seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada al sistema de gestión de seguridad de la información, se realiza la coordinación de la auditoria al sistema por parte de la oficina de control interno y la realización de capacitaciones por parte de los funcionarios del Grupo Telemática en temas propios de las actividades del proceso y sensibilizaciones sobre seguridad de la información a los funcionarios de la entidad.

Se realizó solicitud de prórroga mediante oficio 20202200043043 a la actividad de presentar los resultados de la auditoria de certificación del sistema de gestión de seguridad de la información, esta solicitud fue aprobada por la Dirección General para cumplimiento el 31/08/2021.

	Nombre del Plan 
	Migración del protocolo IPV4 a IPV6

	Objetivo estratégico
	Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica 

	Objetivo del Plan
	Optimizar y modernizar las TIC en los procesos de la entidad

	Tareas Programadas
	4 Tareas

	Tareas Cumplidas 
	4 Tareas

	Porcentaje de cumplimiento
	100 %


El plan de acción correspondiente a la “migración del protocolo IPV4 a IPV6” presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% dando consecución a la actividad relacionada con la presentación del estudio y documentos previos para la migración de protocolo IPV4 a IPV6, la realización de seguimientos a la ejecución del proceso de migración y la recepción a satisfacción del proceso de migración del protocolo IPV4 a IPV6 de la entidad. 

	Nombre del Plan 
	Implementación del DATACENTER alterno

	Objetivo estratégico
	Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica 

	Objetivo del Plan
	Optimizar y modernizar las TIC en los procesos de la entidad

	Tareas Programadas
	2 Tareas

	Tareas Cumplidas 
	2 Tareas

	Porcentaje de cumplimiento
	100 %


El plan de acción correspondiente a la “Implementación del DATACENTER alterno” presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%, toda vez que, se dio cumplimiento a la realización de las pruebas de funcionamiento de la contingencia. 
	Nombre del Plan 
	Crear una plataforma electrónica para comercializar productos y servicios

	Objetivo estratégico
	Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país. con la estrategia

	Objetivo del Plan
	Poner en producción la plataforma electrónica (página WEB) transaccional que permita comercializar productos de la Entidad.

	Tareas Programadas
	3 Tareas

	Tareas Cumplidas 
	3 Tareas

	Porcentaje de cumplimiento
	100 %


A fecha 29-12-2020, el plan de acción correspondiente a “crear una plataforma electrónica para comercializar productos y servicios”, presenta un porcentaje de cumplimiento 100%, toda vez que se ha dado cumplimiento a las actividades de realización de ajustes al diseño de la plataforma transaccional y la realización de las pruebas al software.
El plan de acción correspondiente a la vigencia 2021 se encuentra en proceso de aprobación y publicación.
Ahora bien, el Grupo Telemática del Fondo Rotatorio de la Policía establece la Misión, Visión y Objetivos Específicos de TI, con el fin de proyectar las estrategias en materia de TI para contribuir a los propósitos establecidos por la Entidad, como también, dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por el Gobierno Nacional, así:

· Misión TI
Proponer, desarrollar, implementar, mantener y soportar proyectos tecnológicos innovadores, que contribuyan a los objetivos de cada dependencia, la entidad y el sector defensa, impulsando el uso de las mejores soluciones de TI que beneficien a los clientes internos, externos y a la ciudadanía en general.
· Visión TI
El Fondo Rotatorio de la Policía espera ofrecer a los clientes internos y externos y a la ciudadanía en general, servicios tecnológicos de punta que permitan interactuar de manera oportuna y segura.
· Objetivos Específicos TI
· Fortalecer la plataforma tecnológica de la Entidad (Hardware y Software).
· Aumentar la automatización y eficiencia de los procesos soportados con sistemas de información adaptables a las necesidades de la entidad.
· Ampliar la cobertura de los servicios de TI.
· Cumplir con la normatividad vigente.
Así las cosas, la estrategia de TI propuesta para el Fondo Rotatorio de la Policía es la siguiente:

Implementar proyectos tecnológicos que permitan solucionar las diferentes necesidades de las dependencias de la entidad, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional para la adquisición de bienes y servicios, como también, la importancia de establecer mejores prácticas que existen en el entorno para tomar las decisiones más acertadas y que permitan establecer alternativas tecnológicas viables y seguras.
Además, el Fondo Rotatorio de la Policía como integrante del Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED, establecerá alternativas tecnológicas que permitan parametrizar los lineamientos del sector defensa con los lineamientos internos, con el fin de evitar aislamiento de información.
4.3.2. Uso y Apropiación de la Tecnología
Vincular a las personas y desarrollar una cultura o comportamientos culturales que faciliten la adopción de tecnología, es esencial para que las inversiones en TI sean productivas; para ello se requieren realizar actividades de fomento que logren un mayor nivel de uso y apropiación, es por esto que el Grupo Telemática a través del aplicativo implementado para la mesa de ayuda, establece una herramienta de evaluación a los funcionarios internos sobre la asistencia y soporte que brinda el Grupo ante incidentes y requerimientos realizados en el ámbito tecnológico.
4.3.3. Sistemas de Información

	#
	NOMBRE
	CATEGORÍA

	1
	INFORPO (ORACLE)
	MISIONAL

	2
	SUITE VISION EMPRESARIAL
	MISIONAL

	3
	PÁGINA WEB
	PORTALES

	4
	COMUNICACIONES UNIFICADAS
	APOYO O SOPORTE (SERVICIO EN LA NUBE)

	5
	ANTIVIRUS (KASPERSKY)
	APOYO O SOPORTE

	6
	GESTIÓN DOCUMENTAL (ORFEO)
	APOYO O SOPORTE


4.3.4. Servicios Tecnológicos
Para disponer de los sistemas de información es necesario desarrollar la estrategia de servicios tecnológicos que garantice su disponibilidad y operación. La gestión de tecnología debe proveer un servicio permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como externos.

Es por esto, que el FORPO cuenta con los siguientes elementos para garantizar la prestación de los servicios tecnológicos:

Suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica y de sistemas de información.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FORPO

[image: image5.png]RACK 3

RACK 2

Bandeia ODF

Bandeia ODF

Libreria Type BackUp
1811753200

FortiAnalyzer

e

NVR - (Network Video Recorder)CCTV
12

Switch SAN 1

Organizador

Organizador

Switch SAN 2

Lows

LINIX WEB - (ST. Bolivar)

Digiturno (1-2)

Organizador

PROXY (1.2)

‘Switch HP 48 Puertos

‘Switch HP 24 Puertos

Servidor TS

KVM - (Keyboard, Video & Mouse)

Pagina WEB - New

LINIX APLICACIONES

SUITE Vision

DOMINIO (2)

BD PRODUCCION

ANTIVIRUS (2)

ORFEQ

DHEP (1)

V3 (Skype Edge)

Organizador

V-2 (Skype)

VM1 (Correo Exchange)

Planta Telefénica

Barracuda (1)

StorWize V7000 - Expansién

IMPRESION SUMIMAS (1-2)

StorWize V7000 - Controladora

BIOMETRIA (1)





INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORPO
[image: image6.png]Produsciony prusbas

SPARCTI (1)

SPARCTI ()

baprdo (So

rach

LooM) 4 sore 12168 Rac
‘2xEE, 2(RAC. 2xA50, 2406
Home':£85
Oracis hamez: Hyperion
Oracle._homez: OBI

bdprdoz (Solais LDOM) & core 12068
‘2xEE, 24RAC, 2xA50, 2806
racle_homet. 85 e
Orasie_hame?. Hypsrion
Oracl_home3: OBI

Ui solais (2 core]

AsR

batsto1 solaris)
(8 core] 12868 14EE, 1xASO
SbIst01+ hyptstOT+ obtsiot

L1

Switoh FC Brooade 6303

Switsh FC Brocads 6505

Actve Dita Guard

Actve Dsta Guard

Swich LANES1-26

SANFS1 S0TBSSD + 30TBSAS

‘ Switoh LANES1-24

X621 (0VM Server)
214 core, 75068 RAM

obitstappl (OEL 7)WL

X6.2L (OVM Server)
214 core 75068 RAM

obiprdappl (0L 7) WL

OVM Mansger (OEL)

odiprd (OEL) WL + 0D1 1 CPU

oditst WL + ODI SUNP

1106 x 200

Tape Library SL150

X6:2 1510 core, 4GB RAM (Linus)
SL150 Admin DataProtector Cel
Manager

Contingencia

SPARCT7-1
S2core, 178 RAM

bdoonn2 Solaris) LDOW
{4 core) 64GB 2xEE. 2xRAC, 2xA50, 244D
rscle_home': 85
Oracis_hame?: Hyperion
Oracte_homez: O8I

Linix So

s 2.0re)

- SAN IBM V000

Switoh FC Brosade

2 Servidores suministrados por FORPO

obiconappl (WL incl) + ODI UNP

X62 (Hypery)
2022 core, 5128 RAM
ITE interms! HOD.

System Conter

62 2x14core, 12868 RAM
(0EL)

EM Cloud Contral

VM FORPO

VM FORPO

Linix

OVM Manager

odicon WL + 0DI SUNP





· Alta disponibilidad para una operación continua.

· Servicios de soporte técnico a los usuarios.

· Seguridad.
La estrategia de servicios tecnológicos contempla el desarrollo de los siguientes aspectos:

· Arquitectura de infraestructura tecnológica.
· Procesos de gestión: capacidad, puesta en producción y operación.
· Servicios de conectividad.
[image: image7.png]Polcia Nacional N
Carrora §9 No. 26-21 erio de Haciend:
CAN.Bogota DC. Contraloria Genera
Repiblica

&
Kiometro 33 via Funza-Siberia & sede Central
Parque ndustial Sana Lucia bodega 15C Carrera68 ANo 43 - 18

Funza - Cundinamarca Barmo Salie Greco

™

Frewailsede Swach Borde

Sade Sur o
Carrera 48 No. 46-08 Sur

Barrio Venecia




· Servicios de administración y operación

· Soporte técnico y mesa de ayuda

· Seguimiento y supervisión
4.3.5. Gestión de Información
El FORPO a través de la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública, realiza la apertura de datos a los ciudadanos de forma libre y sin restricciones, con el fin de que puedan ser reutilizados y crear servicios derivados de los mismos.
4.3.6. Gobierno de TI

A continuación, se muestra la estructura organizacional actual del área de TI en la entidad, cantidad de personas que conforman el área y las funciones.
[image: image8.png]Organigrama

| -
' ' Planeacion COORDINADOR Secretaria





· Funciones del Grupo Telemática

1. Presentar propuestas tecnológicas para modernizar tecnológicamente a la Entidad.
2. Actualizar y administrar la página web de la Entidad.

3. Analizar, diseñar y ejecutar actividades relacionadas con la sistematización y procedimiento de la información.

4. Implementar y realizar mejora continua del proceso de seguridad de la información bajo la normatividad ISO27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI, con el fin de salvaguardar la información de la entidad.

5. Prestar la asesoría correspondiente a los usuarios del sistema e instruirlos para la correcta utilización tanto de los programas como de los equipos.

6. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban presentarse acerca del trabajo que adelanta el área.

7. Hacer los estudios previos para establecer las necesidades reales del software y hardware que requiere la entidad para el desarrollo e integración de la información.

8. Coordinar la elaboración del manual del usuario de acuerdo con las aplicaciones existentes para el suministro a los usuarios del sistema.

9. Verificar que el software existente en la entidad tenga las licencias requeridas de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Difundir los aplicativos necesarios para la ejecución de los procesos misionales, de apoyo y de control que establezca la entidad.

11. Coadyuvar en el mejoramiento continuo del proceso. 

12. Realizar seguimiento y control de las cámaras CCTV.

13. Administrar y controlar el sistema biométrico de la entidad.

14. Emitir concepto y gestionar la baja de los elementos tecnológicos de la entidad.

15. Dar respuesta a los requerimientos y derechos de petición que sean de competencia del proceso dentro de los plazos establecidos.

16. Dar cumplimiento a la política, los objetivos, planes y programas en seguridad y salud en el trabajo y en materia ambiental.

17. Archivar, organizar y mantener actualizados los documentos producto del proceso de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad y la ley general de archivo.

18. Las demás funciones que sean asignadas y respondan a la naturaleza de la dependencia.
4.3.7. Análisis Financiero
Los proyectos presentados para el cuatrienio 2019 – 2022, mantendrán la infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando de ésta manera a todas las actividades de la Entidad, sus funcionarios, proveedores y usuarios, convirtiéndose en un medio para el logro de los objetivos institucionales, además de desarrollar un rol fundamental para la generación, uso y divulgación de la información. Esta infraestructura está conformada por centros de cómputo, servidores, estaciones de trabajo, software operativo, utilitario, ofimática, de colaboración y de seguridad, redes LAN, servicios de outsourcing, mantenimiento, conectividad, acceso a internet y el sistema de información INFORPO que soportan todos los procesos administrativos y financieros.

A continuación, se detallan los proyectos TIC contratados en la vigencia 2020 con su costo total y respectivo avance, los cuales fueron supervisados por el Grupo Telemática, así:
PROYECTOS TIC POR FUNCIONAMIENTO 2020
· MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DATACARD CP80 PARA LA CARNETIZACION DEL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:
Contrato: 138-6-2020

Valor: $9.952.000

Estado: Ejecutado

· ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RESOLUCION DIAN N° 000020 y 000030 de 2019 DE FORPO: 
Contrato: 015-6-2020 

Valor: $4.900.000

Estado: Ejecutado

· MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FUNCIONALIDADES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA: 

Contrato: 111-6-2020 

Valor: $59.923.200

Estado: Ejecutado

· MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, EQUIPO LECTOR DE MICROFILM, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:

Contrato: 203-6-2020

Valor: $4.510.100,00

Estado: Ejecutado

· RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA: 

Contrato: 196-6-20

Valor: $36.100.000

Estado: Ejecutado

· ADQUISICIÓN PANTALLAS INTERACTIVAS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:

Contrato: OC-60074

Valor: $20.199.400,00

Estado: Ejecutado

· SERVICIO DE UNOS CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FORPO:

Contrato: OC-43604-19

Valor: $31.571.652,00

Estado: vigencia futura 2019-2020, prorrogado hasta el 12-02-2021.

· SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA EL FORPO:

Contrato: 261-6-19

Valor: 169.014.084,50

Estado: vigencia futura 2019-2022, ejecutado 2020

PROYECTO TIC POR INVERSIÓN 2020
· MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE ORACLE DE LA ENTIDAD: 

Contrato: OC- 44433

Valor: $ 612.659.218

Estado: Ejecutado

· SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Contrato: OC- 44702 y 55234

Valor: $234.187.036,23

Estado: Ejecutado

· SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO: 

Contrato: 137-5-2020
Valor: $599.999.999,2

Estado: Plazo de ejecución hasta el 26 de febrero 2021

· IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA:

Contrato: OC- 48173 y 55396

Valor: $ 72.825.845,00

Estado: Ejecutados

Contrato: OC- 48174 y 55395

Valor: $ 72.828.115,00

Estado: Ejecutados

· REALIZAR SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.:

Contrato: 176-5-20

Valor: $606.995.000,00

Estado: Ejecutado

· REALIZAR LA ORGANIZACIÓN CLASIFICACIÓN ORDENACIÓN DESCRIPCIÓNFOLIACIÓN, ROTULACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN (METADATOS) INCLUIDO EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS HISTORIAS LABORALES HISTÓRICAS.

Contrato: 181-5-2020

Valor: $1.124.380.300,00

Estado: en ejecución hasta el 30-01-2021.

· MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, Y EQUIPOS DE CÓMPUTO:

Contrato: 200-6-2020

Valor: $477.999.999,95

Estado: Ejecutado

· MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP, SUBSISTEMAS AUDIO Y VIDEO Y CCTV): 

Contrato: 201-6-2020

Valor: $157.002.128,85

Estado: Ejecutado

Los proyectos TIC para la vigencia 2021, se encuentran aprobados presupuestalmente por la entidad mediante el plan de compras, así:

PROYECTOS TIC POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2021
	ÍTEM
	OBJETO
	PRESUPUESTO

	1
	261-6-19 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA EL FORPO (Vigencia Futura)
	$ 169.014.084,50

	2
	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 33.000.000,00

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DATACARD C80 PARA CARNETS, PARA LA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 10.000.000,00

	4
	ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
	$ 33.000.000,00

	5
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.
	$ 40.000.000,00

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, EQUIPO LECTOR DE MICROFILM, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 5.000.000,00

	7
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 33.100.000,00

	8
	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 20.000.000,00

	9
	MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE ORACLE DE LA ENTIDAD (INVERSIÓN)
	$ 616.000.000,00

	10
	SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (INVERSIÓN)
	$ 200.000.000,00

	11
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO (INVERSIÓN)
	$ 400.000.000,00

	12
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, Y EQUIPOS DE CÓMPUTO) (INVERSIÓN)
	$ 200.000.000,00

	13
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP, SUBSISTEMAS AUDIO Y VIDEO Y CCTV, PÁGINA WEB). (INVERSIÓN)
	$ 84.000.000,00

	14
	ADQUISICIÓN DISCOS PARA ALMACENAMIENTO FILE SERVER DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 7.000.000,00

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 50.000.000,00

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS DEL GRUPO CRÉDITO Y CARTERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 5.000.000,00

	17
	RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADO DE LOS FIREWALL FORTINET
	$ 120.000.000,00

	18
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 40.000.000,00

	19
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 25.500.000,00

	20
	ADQUISICIÓN DE UN LECTOR DE CEDULAS PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 1.000.000,00

	21
	ADQUISICIÓN DE UN TRANSMISOR DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 5.600.000,00

	22
	LICENCIA CREATIVE CLOUD 1AÑO- LICENCIA ADOBE
	$ 13.204.000,00

	23
	LICENCIA SOFTWARE 3DS MAX
	$ 6.018.000,00


4.4. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

Ésta fase comprende el análisis de las políticas y lineamientos con el modelo operativo y organizacional del FORPO, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos, de tal forma que se tenga plena conciencia de los cambios o ajustes que se realizan al respecto, preparando el desarrollo de la estrategia de TI.

4.4.1. Modelo Operativo

Si bien es cierto el Grupo Telemática del Fondo Rotatorio de la Policía se encuentra como un proceso de apoyo en el mapa de procesos, dependiendo de la Subdirección Administrativa y Financiera, también es cierto que se está gestionando el cumpliendo al Decreto 415 de 2016 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.", estableciendo los lineamientos para el fortalecimiento e implementación de la figura de Director de Tecnologías y Sistemas de Información http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3- article-14751.html; el requerimiento que recomienda establecer el proceso de Tecnología y Sistemas de Información como un proceso estratégico de acuerdo con el “Artículo 2.2.35.4. Nivel Organizacional. Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma.”; teniendo en cuenta la relevancia que representa para la transformación y modernización de las entidades.

El proceso Telemática, es un proceso que tiene como objetivo “Garantizar de forma permanente y oportuna la disponibilidad, integridad, reserva, confidencialidad y resguardo de los datos y la información de la administración, mediante la formulación de políticas y el seguimiento para su aplicación; la búsqueda constante del uso de nuevas tecnologías y el soporte tecnológico de los sistemas, estructuras y equipos que almacenan, manejan y transportan los datos y la información, para acercar al usuario a la Administración Central utilizando sus diferentes servicios y facilitar a los colaboradores la ejecución de operaciones institucionales”.

Con el fin de cumplir con el objetivo se tienen documentados 2 procedimientos y nueve instructivos los cuales son:

· Procedimientos:

1. Atención Requerimientos Telemáticos

2. Administración de la Plataforma TIC

3. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información

· Instructivos:

1. Administración del Antivirus

2. Administración SUITE VISION EMPRESARIAL

3. Administración Técnica de la Página WEB
4. Administración DATA CENTER

5. Administración del Directorio Activo

6. Administración Correo Electrónico

7. Administración Técnica del Sistema de Gestión Documental ORFEO

· Protocolos:

1. Pr-3-2-01 V2 Protocolo para Uso de la Sala Multipropósito del Fondo Rotatorio de la Policía

2. Pr-3-2-02 V1 Protocolo de Protección de Datos Personales

3. Pr-3-2-03 V2 Protocolo FORTIGATE 1500D

4. Pr-3-2-04 V1 Protocolo Configuración Base de Datos

5. Pr-3-2-05 V1 Protocolo Pruebas de Bases de Datos

6. Pr-3-2-06V1 Protocolo para Soporte y Mantenimiento de los Sistemas de Información del Fondo Rotatorio de la Policía
4.4.2. Necesidades TIC 2021
	ÍTEM
	OBJETO

	1
	261-6-19 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA EL FORPO (Vigencia Futura)

	2
	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DATACARD C80 PARA CARNETS, PARA LA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	4
	ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

	5
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, EQUIPO LECTOR DE MICROFILM, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	7
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	8
	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	9
	MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE ORACLE DE LA ENTIDAD (INVERSIÓN)

	10
	SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (INVERSIÓN)

	11
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO (INVERSIÓN)

	12
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, Y EQUIPOS DE CÓMPUTO) (INVERSIÓN)

	13
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP, SUBSISTEMAS AUDIO Y VIDEO Y CCTV, PÁGINA WEB). (INVERSIÓN)

	14
	ADQUISICIÓN DISCOS PARA ALMACENAMIENTO FILE SERVER DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS DEL GRUPO CRÉDITO Y CARTERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	17
	RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADO DE LOS FIREWALL FORTINET

	18
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	19
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	20
	ADQUISICIÓN DE UN LECTOR DE CEDULAS PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	21
	ADQUISICIÓN DE UN TRANSMISOR DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	22
	LICENCIA CREATIVE CLOUD 1AÑO- LICENCIA ADOBE

	23
	LICENCIA SOFTWARE 3DS MAX


4.4.3. Alineación de TI con los procesos

Los sistemas de información son desarrollados para soportar los procesos y procedimientos de la entidad, por tal motivo, es necesario parametrizarlos de acuerdo a las definiciones y resultados requeridos por cada proceso. Sin embargo, si no hay una definición de procesos de gestión con estándares de calidad; se corre el riesgo de sistematizar malas prácticas. Por ejemplo, que los sistemas no estén adecuados a los requerimientos de la institución y que estén por debajo de los niveles de uso esperados. El éxito de una arquitectura de sistemas de información, depende de la forma como se integran los procesos con el apoyo tecnológico que requieren.
SISTEMA DE INFORMACIÓN “INFORPO” – INTEGRA PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

[image: image9.png][
-





4.5 MODELO DE GESTIÓN DE TI

El FORPO implementará para la gestión de TI el modelo IT4+ propuesto por el Ministerio de las Tecnologías y la Información MINTIC, el cual consta de los siguientes componentes:

[image: image10.emf]
Fuente: MINTIC

4.5.1 Estrategia de TI

“1. Estrategia de TI: permitir el despliegue de una estrategia de TIC que garantice la generación de valor estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología realizada en la entidad. Al componente de Estrategia de TI le llegan como insumo la estrategia organizacional y las necesidades del negocio.

La estrategia permite dicha generación de valor estratégico mediante el desarrollo de los siguientes aspectos: • Planeación estratégica de gestión de TI. • Portafolio de planes y proyectos. • Políticas de TI (seguridad, información, acceso, uso). • Portafolio de servicios. • Gestión financiera

2. Gobierno de TI: La estrategia de tecnología debe estar estrechamente ligada a las estrategias y políticas organizacionales. Las entradas fundamentales de este componente son el marco normativo y legal, las políticas organizacionales, los procesos de la entidad, el modelo de gobierno de la entidad y los mecanismos de compras y contratación.

Para que las TIC cumplan su papel es necesario contar con un modelo de gobierno de TI que contemple los siguientes aspectos: • Marco legal y normativo • Estructura de TI y procesos • Toma de decisiones • Gestión de relaciones con otras áreas y entidades • Gestión de proveedores • Acuerdos de Servicio y de desarrollo • Alineación con los procesos.

3. Gestión de Información: Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae desde las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en las definiciones de política, de estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Para ello se hace necesario contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la presentación y publicación según los ciclos de vida de la información y las diferentes audiencias de análisis.

El insumo fundamental de este componente son las necesidades de información de la organización, las cuales se clasifican en información para la toma de decisiones, información de los procesos e información para los grupos de interés.

4. Sistemas de Información: Para soportar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones corporativas.

Los sistemas de información deben: • Garantizar la calidad de la información • Disponer de recursos de consulta a los públicos de interés • Permitir la generación de transacciones desde los procesos que generan la información • Ser mantenibles, escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles financiera y técnicamente.
Como entrada se reciben las necesidades de sistematización en términos de necesidades de información, necesidades de los procesos y necesidades de la estrategia organizacional.

5. Servicios Tecnológicos: Para disponer a los usuarios los sistemas de información es necesario desarrollar una estrategia de servicios tecnológicos que garantice su disponibilidad y operación. La gestión de tecnología debe ser un servicio permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como externos.

Componentes orientados hacia la prestación de servicios tecnológicos: • Servicios de suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica y de sistemas de información. • Alta disponibilidad para garantizar operación continúa. • Servicios de soporte técnico a los usuarios.

Los insumos principales de este componente son las necesidades de operación que se componen de las necesidades de operación de los sistemas de información, necesidades de acceso a los servicios, atención y soporte a usuarios, necesidades de infraestructura tecnológica y los acuerdos de niveles de servicio definidos con el negocio.

6. Uso y Apropiación de TI: Vincular a las personas y desarrollar cultura que facilite la adopción de tecnología es esencial para que las inversiones en TI sean productivas; para ello se requiere realizar actividades de fomento que logren un mayor nivel de uso y apropiación.

Para fomentar el uso y apropiación de la tecnología es necesario tener en cuenta: • Garantizar el acceso a todos los públicos • Usabilidad • Independencia del dispositivo y de la ubicación • Acceso a la red.
La estrategia de uso y apropiación de la oferta de sistemas y servicios de información debe tener en cuenta los diferentes públicos e implica adelantar actividades de: • Capacitación • Dotación de tecnología o de fomento al acceso • Desarrollar proyectos de evaluación y adopción de tecnología • Evaluación del nivel de adopción de tecnología y satisfacción en el uso.

Es preciso contar con herramientas de diferentes niveles: básicas, analíticas y gerenciales. También se deben definir y aplicar procesos para comunicar, divulgar, retroalimentar y gobernar el uso y apropiación de TI” ¹.
De acuerdo al modelo, el FORPO implementará el siguiente esquema basado en MINTIC, bajo el cual se desarrollará la estrategia TI.
	[image: image11.png]§
2
5
g
£
2
£
§
g
K
3
g
H
=

Estrategiay
Necesidades
Negocio

»

Entendimiento estratégico

- Estrategiay procesos del negocio

+ Necesidadesy oporunidades do TI
- Porafolode senvcios

Gestion de arquitectura Esvatgace
Setnson Govero
nplemertadon
e Estatogiade
Frooion iomaion
Definicion de politicas de Ti Eeraigiace
Paticas o regocn Sttamasts
Poticas o sparid omacon
Planeacion J—
o Estaeg:
Porattodepanes. pogarasy poyeios e
Rl s opeuion o
G eeatos P
Seguimiento y evaluacion vaoy
Tatodenicadores Apiacion

Evaluacion deldesemperio

Comunicacién y divulgacién





	[image: image12.emf]


Fuente: MINTIC
4.5.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI

Los principales objetivos estratégicos de TI para el Fondo Rotatorio de la Policía son:

· Mejorar los sistemas de información que sean beneficiosos para el cliente interno y externo.
· Establecer el diagnóstico de la plataforma tecnológica con que cuenta la Entidad, en sus componentes de hardware, software, redes y comunicaciones.

· Definir un plan a corto plazo o plan de choque, que permita dar continuidad a servicios críticos de la Entidad.

· Fortalecer el uso de las TIC´s al interior de la Entidad, desarrollando las actividades necesarias para garantizar la actualización, modernización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica en todos sus componentes.

Los anteriores objetivos estratégicos de TI se proyectan dar cumplimiento mediante las actividades y procesos contractuales que se ejecutarán en las vigencias 2019 a 2022.
4.5.2 Gobierno de TI

4.5.2.1 Cadena de valor de TI

[image: image26.jpg]




4.5.2.2 Indicadores y Riesgos

El Proceso Telemática cuenta con cuatro (4) indicadores como se relacionan a continuación:

	INDICADORES DEL PROCESO
	INDICADORES PLANES DE ACCIÓN

	1. Funcionamiento Plataforma TIC

2. Satisfacción del Cliente Interno

3. Reducción del Consumo de Papel

4. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
	1. Implementar el sistema de seguridad de la información.

2. Crear una plataforma electrónica (página WEB) transaccional que permita comercializar productos y servicios de la Entidad.

3. Implementar un proyecto para DATACENTER alterno

4. Implementar un proyecto de optimización de las TIC


¹http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8170_documento_pdf.pdf
Riesgos Proceso Telemática
	NOMBRE DEL RIESGO
	IMPACTO
	PROBABILIDAD
	ZONA DE RIESGO

	Servicios de misión crítica de la plataforma TIC operando con Inestabilidad e interrupción.
	4
	5
	Extrema

	Información de bases de datos con pérdida parcial o total
	4
	2
	Alto


4.5.2.3 Plan de implementación de procesos
El plan está desarrollado para el periodo comprendido entre el 2019 - 2022, de acuerdo a los proyectos que se definen en el presente PETI.

La Entidad continuará fortaleciendo los sistemas de información, integración entre ellos e interoperabilidad, todo con el fin de brindar un mejor servicio al ciudadano, cliente interno y externo.

4.5.2.4 Estructura organizacional de TI

[image: image13.png]COORDINADOR
GRUPO TELEMATICA

PLANEACIONTI

ADMINISTRACION
PLATAFORMATIC

SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

SUPERVISION CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS




4.5.3 Gestión de información

El modelo de Gestión de la Información, sigue un esquema de actividades que busca obtener la cadena de valor del flujo de información, cuyo origen es la comunicación primaria de los diferentes sistemas de información que van siendo trasladados por los diferentes procesos y procedimientos de la entidad hasta lograr un valor agregado en la toma de decisiones.

[image: image14.emf]
Fuente: MINTIC
Principios de Gestión de Información:
1. Información desde una Fuente Única

Uno de los principios básicos de una buena administración de la información, que contribuye a la transparencia y a la buena toma de decisiones, es contar con fuentes únicas de información.

La Entidad en aras de establecer mecanismos confiables de información ha venido implementando sistemas de información que permiten filtrar, integrar, almacenar y parametrizar en una fuente de información confiable y sistematizada con los procesos, con el fin de obtener datos de calidad con los cuales apoyan a la gestión institucional para la toma de decisiones.
La definición de fuentes únicas de datos tiene como principal ventaja, mantener la coherencia del dato en el flujo de información, lo cual admite grandes retos de implementación para las Direcciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de cada Entidad.

2. Información de Calidad

En virtud que la información apoya la toma de decisiones a todo nivel, debe cumplir con los siguientes criterios: oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad.
[image: image15.emf]
Fuente: MINTIC
Se deben tener en cuenta, entre muchos otros aspectos, los lineamientos de política para el fortalecimiento de la calidad de la información que se emitan y adopten. Estos lineamientos se ubican dentro de cuatro elementos mínimos a considerar:
[image: image16.emf]
Fuente: MINTIC
3. Información como Bien Público

El acceso a la información es un derecho, se busca garantizar que esté disponible para todos los actores cuando la requieran, en otras palabras, la información no es de nadie, pero es de todos y por lo tanto está disponible para que los segmentos públicos definidos la utilicen. La información y el conocimiento no existen como bien social si no circula y se distribuye; por tanto, los sistemas de información además de ser contenedores de información, propenden por su divulgación de una forma objetiva. Democratizar la información permite fortalecer la cultura del uso de la información y fomentar la toma de decisiones objetivas.
4. Información con inmediatez
Dado que los sistemas de información son representaciones de la realidad, disponer de la información con la inmediatez que se necesita, permite tener una representación más fiel de lo que está sucediendo en un momento particular, de tal forma que se puedan tomar decisiones y acciones (estratégicas y operativas) que tengan un mayor impacto.

Para lograr lo anterior, es fundamental definir adecuadamente los modelos transaccionales a implementar, que estén basados en estándares, con posibilidad de contar con información en tiempo real y que haya mecanismos para hacer seguimiento.

5. Información como Servicio

La información es un servicio que los usuarios consumen directamente de los sistemas de información al momento que lo necesitan, con unos niveles de calidad satisfactorios.
En términos de servicio, el acceso a la información es un derecho, se busca garantizar que esté disponible para todos los actores cuando lo requieran, con el compromiso de prestar servicios de calidad.
4.5.3.1 Herramientas de análisis

Para apoyar la toma de decisiones por parte de los líderes de los procesos, se deben soportar en herramientas que fortalezcan la capacidad de análisis y a la publicación de los resultados producto de esta actividad. El FORPO cuenta con la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL, la cual permite contar con datos que facilitan el análisis de los resultados y de esta manera proporciona la toma de decisiones sobre estrategias a seguir.

4.5.4 Sistemas de información

Para apoyar los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en todos los aspectos; que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de consulta a los públicos de interés, permitan la generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que sean fáciles de mantener.
· Modelo de Gestión de Sistemas de Información:

[image: image17.emf]
Fuente: MINTIC
La Entidad seguirá los siguientes principios a nivel de Sistemas de Información:

· Orientación a una arquitectura basada en servicios: La entidad debe entregar servicios en línea que permiten la interoperabilidad de los mismos. 

· Independencia de la plataforma: La arquitectura debe ser independiente de restricciones por implementaciones particulares de plataforma tecnológica. 

· Soporte multicanal: El acceso a las aplicaciones y/o servicios se hace a través de múltiples canales, incluyendo las tecnologías móviles.
· Alineación con la arquitectura: La construcción de las aplicaciones para la entrega de servicios se realiza sobre los parámetros dictados por la arquitectura. 

· Usabilidad: La arquitectura debe garantizar la claridad y facilidad para que otras entidades puedan utilizar los servicios y/o aplicaciones que sean publicadas.
· Funcionales: El alcance de los sistemas debe estar alineado con las necesidades propias de cada proceso de la entidad. 

· Mantenibles: Los componentes del sistema deben ser operativamente gestionables tanto en la parte técnica como financiera.

4.5.4.1 Arquitectura de sistemas de información

Ésta área presenta la Arquitectura de Sistemas de Información existente en el FORPO para el desarrollo de aplicaciones. Dan forma a esta arquitectura los Sistemas de Información Horizontal, Herramientas Software e Infraestructura Software. Cada nuevo sistema de información a desarrollar se apoyará en esta área para identificar sus interrelaciones con otros sistemas y las pautas que rigen tales relaciones.

4.5.4.2 Implementación sistemas de información

El FORPO en la vigencia 2017, implementó el Sistema de Información “INFORPO”, el cual permite integrar procesos y procedimientos, con el fin de mantener actualizada la información, como también agilizar trámites mediante una interfaz más amigable con el cliente interno y externo, así:
[image: image18.png]Auditorias e informes de control intemo

MODULO DE CONTROL INTERNO

MODULO AMBIENTAL

Control de residuos y normatividad ambiental

MODULO DE CREDITO Y CARTERA

Créditos y cartera

) BE

INFORPO

Sis a de Inforrr Médulo Externo para el registro de solicitudes de crédito

Modulos

Q app: 1914 Q app: 1915 Q app: 1913
MODULO ERP ORACLE MODULO BI MODULO CONTROL ETICO
EBS oracle Estadisticas y graficas Investigaciones y novedades relacionadas
app: 1921 Q app: 2247 Q app: 1916
FORMULARIO SOLICITUDES MODULO GESTION DOCUMENTAL REPORTES RECEPCION
Registro de documentacién histérica Reportes de Visitantes / Funcionarios
Q app: 1917 Q app: 2979
Q app: 1912
MODULO PQR MODULO MESA AYUDA
Sistema de peticiones quejas y reclamos Solicitudes de servicios forpo
Q app: 2246 Q app: 1918




4.5.4.3 Servicios de soporte técnico

El Grupo Telemática cuenta con una mesa de ayuda, la cual tiene por objetivo brindar la asesoría técnica a los clientes internos y externos, utilizando como herramienta la plataforma intranet para obtener los requerimientos y sugerencias, para así mismo, actuar y emitir respuesta en el menor tiempo posible, igualmente, está soportado por medio de un procedimiento, el cual genera acciones que mejoran la atención y disponibilidad de los sistemas de información.
4.5.5 Modelo de gestión de servicios tecnológicos

Para disponer de los sistemas de información, es necesaria la implementación de un modelo de servicios integral que use tecnologías de información y comunicación de vanguardia, que contemple la operación continúa, soporte a los usuarios, la administración y el mantenimiento, y que implemente las mejores prácticas de gestión de tecnología reconocidas internacionalmente.
[image: image19.emf]
Fuente: MINTIC
4.5.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC

Se deben definir los criterios de calidad que garantizan la operación de toda la plataforma tecnológica y servicios asociados, así:
	Principios de los servicios tecnológicos #
	Principio
	Descripción

	1
	Capacidad
	Este principio hace referencia a las previsiones sobre necesidades futuras basadas en tendencias, previsiones de negocio y acuerdos de niveles de servicios - ANS existentes, los cambios necesarios para adaptar la tecnología de TI a las novedades tecnológicas y a las necesidades emergentes.

	2
	Disponibilidad
	Este principio es el responsable de optimizar y monitorizar los servicios TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, cumpliendo los ANS.

	3
	Adaptabilidad
	Las implementaciones tecnológicas deben ser adaptables a las necesidades de redefiniciones en las funciones de negocio del Fondo Rotatorio de la Policía.

	4
	Cumplimiento de Estándares
	Se cumplirá con los estándares definidos por la arquitectura 

	5
	Oportunidad en la Prestación de los Servicios
	Permitir prestar un soporte técnico especializado de manera oportuna y efectiva.


4.5.5.2 Infraestructura

El componente de infraestructura dentro del modelo de gestión de servicios tecnológicos, comprende la definición de la arquitectura de la plataforma tecnológica y de los planes de adquisición a partir de los análisis de capacidad, seguridad y de disponibilidad, los cuales recogen las necesidades de infraestructura para soportar tanto los sistemas de información cómo los servicios tecnológicos. Dentro de éste componente se incluyen todos los elementos de infraestructura tecnológica requeridos para consolidar la plataforma que da soporte a los servicios:
· Infraestructura tecnológica: servidores, equipos de redes y comunicaciones, sistemas de almacenamiento, seguridad y BACKUP, licenciamiento de software de DATA CENTER.

· Hardware y software de oficina: equipos de cómputo, impresoras, escáneres, televisores, telefonía, software de productividad. 

· Data Center
Teniendo en cuenta el criterio de alta disponibilidad y los beneficios de un modelo integral de servicio, idealmente se debería integrar la prestación de todos los servicios, para lo cual, el FORPO cuenta con un DATA CENTER principal tipo TIER II ubicado en las instalaciones de la sede administrativa.

Además, se cuenta con un DATA CENTER alterno ubicado en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones, el cual está en la capacidad de generar la contingencia de TI requerida por la entidad.
· Servidores
El FORPO cuenta con el 100% de su infraestructura propia, algunos servidores son virtualizados, con características necesarias para cada servicio; el software está incluido dentro del servicio que se presta a los clientes internos y externos.
Los servidores están en capacidad de hacer BACKUP a nivel del sistema como de los servicios que presta.

Los servidores están en la capacidad de ser administrados remotamente desde diferentes lugares, permiten ser flexibles en redundancia y capacidades.
· Sistemas de seguridad
El FORPO implementó un dispositivo de gestión unificada de amenazas Marca: FORTINET, Modelo: FortiGate 1500D, el cual incluye una serie de funciones de seguridad como firewall, prevención de intrusiones, filtrado web y protección frente a malware; mediante el cual se administran los accesos desde y hacia la red local de las sedes Administrativa, Industrial y Bodegas Funza, de igual forma, se cuenta con una herramienta de antivirus para proteger tanto los servidores como los equipos de usuarios finales; y una herramienta Antispam BARRACUDA para el correo electrónico.
· Sistemas de almacenamiento
El FORPO cuenta con un sistema de almacenamiento en un esquema de alta disponibilidad, con una SAN (Storage Access Network) redundante con el software que permite la replicación. Este esquema comparte los recursos de almacenamiento en una red de área local y en una red de área ancha (WAN). Debe permitir acceso a la herramienta o sistema de BACKUP y debe aplicarse fácilmente la política de BACKUP y monitoreo de este sistema.
· Sistemas de BACKUP
El FORPO cuenta con un sistema de respaldo de la información en caso de desastres o pérdida parcial. Para esto, se define la periodicidad que se tendrá en cuanto a los respaldos y a los tipos de respaldo que se requieren.

Es importante respaldar la información que se tiene a nivel de los sistemas de almacenamiento (SAN), así como de las configuraciones de hardware y software de los diferentes sistemas. Se definirá la política de los BACKUP, de las pruebas de estos, de las configuraciones tanto de aplicaciones como de servidores y de los datos.

· Balanceo de cargas
El FORPO establece un mecanismo mediante el cual se tiene un sistema de balanceo de carga; éste se define luego de revisar las cargas y aplicaciones que requieran de éste para tomar la decisión si es por hardware, software o híbrido.
· Arquitectura de hardware.
La arquitectura de hardware permite un esquema de alta disponibilidad, para lo cual se opta por un ambiente virtualizado, ya que esto permite más flexibilidad.

· Licenciamiento de software de DATACENTER
El servicio contempla todo el licenciamiento de software base y de capa media de la infraestructura de DATACENTER; los cuales incluyen los Sistemas Operativos, motores de bases de datos, software de BACKUP, software de monitoreo y todo aquel que se requiera para la operación de los diferentes servicios.

· Hardware y software de oficina
Comprende toda la dotación y administración de inventarios de los equipos de cómputo, impresoras, escáneres, audiovisuales, así como el software requerido para la operación, necesarios para que la Entidad cuente con los recursos tecnológicos para desarrollar las actividades administrativas.
4.5.5.3 Conectividad

El Fondo Rotatorio de la Policía cuenta con un servicio de conectividad mediante fibra óptica, las cuales permiten la comunicación e integración entre las sedes administrativa, bodegas Funza, fábrica de confecciones y Policía Nacional.

· Red Local
La red de área local (LAN), garantiza que el BACKBONE este en fibra y el cableado al menos en categoría 6A en cada una de las sedes.
· Internet
El servicio se encuentra dimensionado para ofrecer tráfico de salida y de entrada a Internet para toda la entidad y sus sedes. Se encuentra en un esquema de alta disponibilidad con un canal principal y un canal de BACKUP; estos canales garantizan la calidad de servicio o QoS (Quality of Service).
El proveedor “ETB” incluye en sus servicios un equipo proxy que filtra contenido web y reportes diarios, semanales y mensuales.

4.5.5.4 Servicios de operación

El FORPO garantiza la administración, el mantenimiento y soporte, de las aplicaciones que conforman los sistemas de información y los servicios informáticos sobre la plataforma tecnológica. El Grupo Telemática define un documento general de políticas de TI para cada tipo de servicio.

· Administración y operación de Infraestructura tecnológica

El modelo de operación y administración de infraestructura tecnológica incluye todos los elementos de operación y servicios requeridos para garantizar la disponibilidad y operación de la plataforma tecnológica.
[image: image20.emf]
Fuente: MINTIC
De acuerdo a estos elementos, los perfiles necesarios para poder llevar a cabo este proceso son:

· Arquitectos de infraestructura 

Los arquitectos de infraestructura aseguran que los componentes de la infraestructura estén acorde a los lineamientos de arquitectura definidos por el área de TI, participa en la definición y actualización de la arquitectura.

· Administración de la plataforma tecnológica: servidores, redes y comunicaciones 

Son las personas encargadas de la operación y gestión de cada componente (servidores, redes y comunicaciones).

Teniendo en cuenta este modelo, las tareas a resaltar son:
· Gestión de monitoreo 

Es importante que los componentes de la infraestructura tecnológica cuenten con agentes y mecanismos de monitoreo que a través de alertas informen sobre los umbrales que alcance el hardware y/o incidentes, y que, a su vez, registren la información de los errores en archivos que posteriormente facilitarán el diagnóstico y la solución de las fallas. Ésta Gestión debe ser permanente.
· Gestión del almacenamiento 

Se monitorea la capacidad de todo tipo de almacenamiento y se tiene claro cómo se encuentra distribuido con respecto a los servicios que se prestan.
· Gestión del recurso humano especializado

El Grupo Telemática cuenta con un recurso humano especializado en cada uno de los ítems de operación.

· Gestión de copias de seguridad 

Mantiene los respaldos de todo tipo de información y configuraciones que se encuentren sobre la infraestructura.

· Gestión de seguridad informática 

La administración de la seguridad informática se hace de acuerdo a las políticas de seguridad definidas por el líder del sistema de gestión de seguridad de la información de la entidad o el oficial de seguridad.

· Mantenimiento preventivo 

Se garantiza que en cada uno de los componentes de infraestructura se tenga un adecuado mantenimiento preventivo.
· Administración de Aplicaciones
En este numeral se deben definir políticas de TI relacionadas con cada uno de los siguientes aspectos:
[image: image21.emf]
Fuente: MINTIC
· Arquitectura de aplicaciones

La arquitectura de aplicaciones debe asegurar que las aplicaciones o actualizaciones que se desarrollarán y/o que pasarán a producción, estén acorde a los lineamientos de arquitectura, plataformas de capa media y de base de datos; participa en la definición y actualización de la arquitectura de aplicaciones, desarrolla los planes de capacidad para proyectar los crecimientos en las aplicaciones que luego se traducen en crecimientos de infraestructura, genera y mantiene la documentación o base de datos de configuración de las aplicaciones: documentación de instalación, técnica, interoperabilidad, etc. Unas de las herramientas que apoya la administración de las aplicaciones, son las estadísticas de acceso y uso. Con la información de uso es posible realizar análisis de tendencias que permiten inferir el comportamiento de los usuarios en los diferentes periodos del año y con ello, planear con anticipación las acciones a tomar en los picos de operación. Todas las aplicaciones nuevas deben tener los registros de acceso y las herramientas de estadísticas de uso configuradas.

· Administración de bases de datos 

Se encarga de la administración de todas las bases de datos que conforman la plataforma tecnológica: Oracle.

Este perfil deberá velar por los siguientes componentes:

· Administración de la estructura de la Base de Datos. 

· Administración de la actividad de los datos. 

· Administración del Sistema Manejador de Base de Datos. 

· Aseguramiento de la confiabilidad de la Base de Datos. 

· Confirmación de la seguridad de la Base de Datos. 

· Generación de reportes de desempeño. 

· Identificación de causas de fallas, solución o escalamiento al desarrollador. 

· Atención de requerimientos de consultas. 

· Ejecución de los cambios sobre las bases de datos.
· Administración de capa media 

Se encarga de la administración de los componentes de capa media que soportan las aplicaciones.
Deberá velar por los siguientes componentes:
· Instalación, actualización y afinamiento. 

· Monitoreo del desempeño y generación de reportes. 

· Identificación de causas de fallas y solución. 

· Ejecución de los cambios.

· Registrar los cambios de la configuración en la base de configuración. 

· Administración de aplicaciones y estadísticas de uso y acceso

Se encarga de la administración de los paquetes de software que soportan los sistemas de información.
Deberá velar por los siguientes componentes:

· Monitoreo del desempeño de las aplicaciones. 

· Identificación de causas de fallas y escalamiento de los incidentes técnicos funcionales. 

· Solución a incidentes de carácter técnico no funcional. 

· Monitoreo al uso de las aplicaciones y generar reportes de uso. 

· Preparación y ejecución de los cambios sobre las aplicaciones. 

· Seguimiento a la ejecución de cambios y reinicios. 

· Registro de los cambios de configuración de la aplicación en la base de configuración. 

· Gestión del recurso humano especializado 

El recurso humano debe ser adaptado para responder a los retos y desafíos de una Entidad que se transforma con el uso intensivo de las TIC.
· Servicios informáticos

Los servicios informáticos que se prestan en el FORPO están soportados y gestionados por el Grupo Telemática.

El correo electrónico se encuentra en plataforma Exchange con las limitantes de capacidad que se tienen.

La telefonía IP actualmente está implementada mediante la plataforma CISCO.

El directorio activo y los DNS se encuentran en una infraestructura física administrado y gestionado.

El resto de servicios son administrados internamente.

4.5.5.5 Mesa de servicios

La mesa de ayuda tiene como principal objetivo brindar (de forma eficiente, eficaz, efectiva y oportuna) soluciones y asistencia funcional y técnica a los requerimientos de los usuarios finales sobre la operación y uso de todos los servicios: Información, Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos.
Para llevar el registro de las solicitudes y hacer el seguimiento a la calidad del servicio, el FORPO cuenta con una herramienta tecnológica que facilita la gestión del servicio en todos los niveles, incluso que permita administrar toda la cadena de valor de servicios tecnológicos.
4.5.5.6 Procedimientos de gestión

1. Administración Plataforma TIC

2. Mesa de Ayuda

3. Seguridad de la Información

4.5.6 Uso y apropiación

El componente de Uso y Apropiación de TI se enfoca en alinear a los funcionarios de la organización con la nueva estructura de soporte tecnológico, logrando que su uso, sea parte del comportamiento natural en la Entidad.
[image: image22.emf]
Fuente: MINTIC
4.6 MODELO DE PLANEACIÓN

4.6.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC

Los proyectos del presente documento PETI se alinean con la metodología IT4+ y el marco de referencia AE dado por MINTIC.

4.6.2 Estructura de actividades estratégicas

· Integración de Información

Con el nuevo sistema de información (INFORPO) se pretende hacer un mejor uso de la información que se tiene con cada uno de los Grupos y/o dependencias.
· Trámites y Servicios al Ciudadano 

Se busca mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y con esto dar cumplimiento a las políticas de Gobierno Digital. 

· Seguridad de la Información. 

En la vigencia 2019 se implementó la norma ISO 27001:2013, con la cual se fortalecerá la seguridad de la información, esperando lograr la certificación en este tema para el 2021.

· Almacenamiento y Administración Central.
Se implementará una herramienta para gestionar y administrar de manera segura la información de la Entidad.

· Mantenimiento y/o soporte.
Alargar y mantener la vida útil de la infraestructura tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía, de igual forma, brindar soporte técnico a las bases de datos, sistemas de información y servicios contratados.
4.6.3 Plan maestro o Mapa de Ruta
PROYECTOS TIC POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 2021
	ÍTEM
	OBJETO
	MES PUBLICACIÓN SECOP II

	1
	261-6-19 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA EL FORPO (Vigencia Futura)
	EN EJECUCIÓN

	2
	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	FEBRERO

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DATACARD C80 PARA CARNETS, PARA LA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	ABRIL

	4
	ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
	FEBRERO

	5
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.
	MARZO

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, EQUIPO LECTOR DE MICROFILM, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	ABRIL

	7
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	FEBRERO

	8
	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	JUNIO

	9
	MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE ORACLE DE LA ENTIDAD (INVERSIÓN)
	ENERO

	10
	SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (INVERSIÓN)
	ENERO

	11
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO (INVERSIÓN)
	MARZO

	12
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, Y EQUIPOS DE CÓMPUTO) (INVERSIÓN)
	MARZO

	13
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP, SUBSISTEMAS AUDIO Y VIDEO Y CCTV, PÁGINA WEB). (INVERSIÓN)
	MARZO

	14
	ADQUISICIÓN DISCOS PARA ALMACENAMIENTO FILE SERVER DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	FEBRERO

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	MAYO

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS DEL GRUPO CRÉDITO Y CARTERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	ENERO

	17
	RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADO DE LOS FIREWALL FORTINET
	JUNIO

	18
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	JUNIO

	19
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	ABRIL

	20
	ADQUISICIÓN DE UN LECTOR DE CEDULAS PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	MARZO

	21
	ADQUISICIÓN DE UN TRANSMISOR DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	MARZO

	22
	LICENCIA CREATIVE CLOUD 1AÑO- LICENCIA ADOBE
	AGOSTO

	23
	LICENCIA SOFTWARE 3DS MAX
	MARZO


4.6.4 Proyección de presupuesto área de TI por funcionamiento 2021
	ÍTEM
	OBJETO
	PRESUPUESTO

	1
	261-6-19 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA EL FORPO (Vigencia Futura)
	$ 169.014.084,50

	2
	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 33.000.000,00

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DATACARD C80 PARA CARNETS, PARA LA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 10.000.000,00

	4
	ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
	$ 33.000.000,00

	5
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.
	$ 40.000.000,00

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, EQUIPO LECTOR DE MICROFILM, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 5.000.000,00

	7
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 33.100.000,00

	8
	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 20.000.000,00

	9
	ADQUISICIÓN DISCOS PARA ALMACENAMIENTO FILE SERVER DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 7.000.000,00

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 50.000.000,00

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS DEL GRUPO CRÉDITO Y CARTERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 5.000.000,00

	12
	RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADO DE LOS FIREWALL FORTINET
	$ 120.000.000,00

	13
	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 40.000.000,00

	14
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 25.500.000,00

	15
	ADQUISICIÓN DE UN LECTOR DE CEDULAS PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 1.000.000,00

	16
	ADQUISICIÓN DE UN TRANSMISOR DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	$ 5.600.000,00

	17
	LICENCIA CREATIVE CLOUD 1AÑO- LICENCIA ADOBE
	$ 13.204.000,00

	18
	LICENCIA SOFTWARE 3DS MAX
	$ 6.018.000,00

	TOTAL
	$ 616.436.084,50


4.6.5 Plan proyecto de inversión TI 2021
	ÍTEM
	OBJETO
	PRESUPUESTO

	1
	MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE ORACLE DE LA ENTIDAD (INVERSIÓN)
	$ 616.000.000,00

	2
	SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (INVERSIÓN)
	$ 200.000.000,00

	3
	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO (INVERSIÓN)
	$ 400.000.000,00

	4
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, Y EQUIPOS DE CÓMPUTO) (INVERSIÓN)
	$ 200.000.000,00

	5
	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP, SUBSISTEMAS AUDIO Y VIDEO Y CCTV, PÁGINA WEB). (INVERSIÓN)
	$ 84.000.000,00

	TOTAL
	$ 1.500.000.000,00


5. Verificación y Seguimiento (Indicador)
[image: image23.emf]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICíA

2. PROCESO

4. NOMBRE DEL INDICADOR

5. OBJETIVO DEL INDICADOR

6. FORMULA DEL INDICADOR 11. PERIODICIDAD

12. CLASE DE INDICADOR 

(Eficacia, Eficiencia Efectividad)

EXCELENTE

≥

95%  a  

≤

100%

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

DEFINICIÓN DE METAS (#-%)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

16. LINEA BASE(#-%)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ejecución PETI = 

Proyectos planeados / Proyectos 

ejecutados. 

15. METAS

13. TENDENCIA 

(Ascendente/ descendente)

EFICIENCIA DESCENDENTE

NOMBRE DEL RANGO

DATOS DEL RANGO

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO

>0.0%  a 

≤

59.9%

≥

60%  a  

≤

79.9%

≥

80%  a  

≤

94.9%

14. RANGOS DE COMPORTAMIENTO

(SEMAFORIZACIÓN)

SEMESTRAL PORCENTAJE

META CONSTANTE  (#-%)

90%

N/A

Cronograma de ejecución del PETI 

Proyectos ejecutados  Número 

Proyectos planteados  Número 

1. FECHA MODIFICACIÓN

13/01/2021

8. NOMBRE DE LA VARIABLE 9. UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE

FICHA TÉCNICA INDICADOR

3. RESPONSABLE DEL 

REGISTRO DE LA 

INFORMACIÓN

COORDIANDOR GRUPO TELEMÁTICA

EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - PETI

REALIZAR SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PETI.

TELEMÁTICA

7. UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR 10. FUENTE DE INFORMACIÓN


	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PETI
	FECHA
	EVIDENCIA

	Realizar verificación y seguimiento a los proyectos TIC planteados en el plan anual de adquisiciones, como también los proyectos de inversión TIC autorizados para las vigencias 2020
	01-01-2021  hasta el 30-06-2021
	Informe de seguimiento semestral

	Realizar verificación y seguimiento a los proyectos TIC planteados en el plan anual de adquisiciones, como también los proyectos de inversión TIC autorizados para las vigencias 2020
	01-07-2021  hasta el 31-12-2021
	Informe de seguimiento semestral


6. SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES
6.1 Interoperabilidad
Los servicios de interoperabilidad brindan las capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo de información y de interacción entre los sistemas de información de entidades del Estado. El servicio de interoperabilidad busca lograr la consolidación de un ecosistema de información pública unificado que permitirá la adecuada interacción entre los sistemas de información de las entidades del Estado a través de la provisión de una estructura tecnológica para enviar y recibir información relevante, que les facilite a los ciudadanos la gestión de trámites y servicios con el Estado.
El FORPO está en proceso de identificar las necesidades para un posible intercambio de información entre entidades.

6.2 Autenticación electrónica
La autenticación electrónica permite validar usuarios por medios electrónicos, en relación con un mensaje de datos y provee los mecanismos para firmar electrónicamente.
El FORPO está en proceso de identificar los trámites y servicios que posiblemente requieran autenticación electrónica para la ciudadanía o clientes.

6.3 Carpeta ciudadana
La carpeta ciudadana es un servicio que permite el almacenamiento y conservación electrónica de datos en la nube en donde pueden recibir, custodiar y compartir información generada en trámites y servicios. 
El FORPO se encuentra realizando los acercamientos con el Ministerio de Defensa Nacional y las entidades que conforman el Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED, con el fin de realizar las validaciones ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC que permitan establecer la capacidad técnica, económica y jurídica para intercambiar información entre entidades, brindar el servicio de almacenamiento en la nube a los ciudadanos e implementar controles para la autenticación y el ingreso de los interesados a los servicios que brindan las diferentes entidades del Estado.

7. Bibliografía
www.mintic.gov.co 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-9337_presentacion_peti.pdf 

www.mintrabajo.gov.co
[image: image24.png]


[image: image25.png]












Satisfacción clientes y otras partes interesadas





PETI





ESTRATEGIA TI


ARQUITECTURA TI


PLANEACIÓN Y PROYECTOS


GOBIERNO DE TI


SERVICIOS Y SOPORTE TI








Necesidades de


TI





PROCESOS FORPO





Procesos gerenciales


Procesos Misionales


Procesos de Apoyo


Procesos de Evaluación y Mejora





�








F-1-1-5V4

_938504867.unknown

